MARKET TELEGRAM BOT

Полная проектная документация

Платформа для автоматизированной рекламы в Telegram

| Версия документа | 1.0.0 |
| --- | --- |
| Дата составления | Февраль 2026 |
| Команда | tsaguria + belin |
| Репозиторий | github.com/your-org/market-telegram-bot |
| Хостинг | timeweb.cloud |
| Технологии | Python 3.13 · aiogram 3.x · PostgreSQL · Redis · Docker |

# 1. Концепция проекта и улучшения

## 1.1 Оригинальная идея

Market Telegram Bot — SaaS-платформа для автоматической рекламной рассылки в русскоязычные Telegram-сообщества. Пользователь создаёт рекламную кампанию, пополняет баланс, задаёт параметры и бот самостоятельно находит подходящие чаты и производит рассылку.

## 1.2 Предложенные улучшения и фичи

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

### Монетизация и тарифы

- Тарифный план FREE: 1 кампания/мес, до 10 чатов, без ИИ-генерации

- Тарифный план STARTER: 5 кампаний/мес, до 100 чатов, базовая аналитика

- Тарифный план PRO: безлимит, ИИ-генерация, детальная аналитика, приоритетная очередь

- Тарифный план BUSINESS: white-label, API-доступ, персональный менеджер

- Реферальная программа: +20% к балансу за каждого приведённого пользователя

- Промокоды и скидки при первом пополнении

### Умный подбор аудитории

- Фильтрация чатов по тематике через NLP-классификацию описания

- Фильтрация по числу участников (минимум / максимум)

- Фильтрация по активности: средний онлайн, частота публикаций

- Black-list и White-list чатов для каждого пользователя

- Рейтинг чатов по эффективности (CTR) на основе истории рассылок

- Геотаргетинг: подбор чатов по городам / регионам РФ и СНГ

### ИИ-функции

- Генерация текста рекламы по описанию продукта (Claude / GPT-4o)

- A/B тестирование: генерация 2-3 вариантов текста, автовыбор лучшего

- Авторедактирование: ИИ улучшает загруженный пользователем текст

- Генерация рекламных изображений (DALL-E / Stable Diffusion)

- Автоперевод рекламы на украинский / казахский для более широкого охвата

### Аналитика и отчёты

- Dashboard в боте: охват, CTR, стоимость за клик (CPC)

- Уведомления: кампания запущена / завершена / ошибка

- Экспорт отчётов в PDF и Excel (через команду /report)

- Сравнительная аналитика между кампаниями

- Еженедельный дайджест-отчёт на email (опционально)

### UX и Telegram-интерфейс

- Глассморфизм-дизайн: кастомные Inline-клавиатуры с эмодзи-иконками

- Wizard-сценарий создания кампании: пошаговый диалог (FSM)

- Шаблоны рекламных сообщений для быстрого старта

- Mini App (WebApp) для расширенного личного кабинета в браузере внутри Telegram

- Мультиязычность: RU / EN через i18n

- Голосовые команды через Speech-to-Text (опционально)

### Безопасность и модерация

- Многоуровневый фильтр контента: локальная ML-модель + LLM-проверка

- Стоп-слова по категориям: наркотики, терроризм, 18+, мошенничество, оружие

- Ручная модерация для спорных случаев (очередь для администратора)

- Rate limiting: защита от злоупотреблений API Telegram

- Антиспам: лимиты на число сообщений в чат в единицу времени

- Логирование всех действий с хранением 90 дней (соответствие 152-ФЗ)

- Соглашение пользователя при регистрации (ОФЕРТА)

### Авторизация пользователей

- Авторизация через Telegram ID (автоматически при /start) — РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Опционально: привязка email для восстановления и отчётов

- OAuth через Telegram Login Widget для Mini App

- JWT-токены для API, refresh token в Redis

### Технические улучшения

- Очередь задач Celery + Redis: все рассылки асинхронны

- Celery Beat: планировщик отложенных кампаний

- Webhook + long-polling fallback для надёжности

- Graceful shutdown: корректное завершение при деплое

- Health-check endpoint для мониторинга

- Prometheus + Grafana для метрик производительности

- Sentry для трекинга ошибок в production

- CI/CD: GitHub Actions → Docker → timeweb.cloud

# 2. Архитектура проекта

## 2.1 Общая архитектура (высокий уровень)

Система построена по микросервисной архитектуре с разделением на бот-слой (aiogram 3), бизнес-логику, слой данных и очередь задач. Все компоненты упакованы в Docker-контейнеры и оркестрируются через Docker Compose.

| Бот-слой | aiogram 3.x — обработка команд и FSM-диалогов |
| --- | --- |
| API-слой | FastAPI — внутренние сервисы и Mini App backend |
| БД | PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2 + Alembic миграции |
| Кэш/очередь | Redis 7 — состояния FSM, кэш, Celery broker |
| Задачи | Celery 5 + Celery Beat — асинхронные рассылки |
| ИИ | Anthropic Claude API / OpenAI API |
| Платежи | YooKassa / Telegram Payments / TON Connect |
| Мониторинг | Prometheus + Grafana + Sentry |
| Контейнеры | Docker + Docker Compose |
| CI/CD | GitHub Actions → timeweb.cloud |

## 2.2 Структура репозитория

Монорепозиторий с чёткими модулями. Каждый модуль независим и тестируется отдельно.

market-telegram-bot/

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   ├── ci.yml            # Тесты и линтер на каждый PR

│   │   └── deploy.yml        # Деплой на timeweb.cloud (main branch)

│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

├── src/

│   ├── bot/                  # Telegram Bot (aiogram 3)

│   │   ├── handlers/         # Обработчики команд

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── start.py      # /start, /help

│   │   │   ├── campaigns.py  # Создание кампаний (FSM)

│   │   │   ├── cabinet.py    # Личный кабинет

│   │   │   ├── billing.py    # Баланс и платежи

│   │   │   ├── ai.py         # ИИ-генерация

│   │   │   └── admin.py      # Панель администратора

│   │   ├── keyboards/        # Inline и Reply клавиатуры

│   │   │   ├── main_menu.py

│   │   │   ├── campaign.py

│   │   │   └── billing.py

│   │   ├── middlewares/      # Аутентификация, rate limit, i18n

│   │   │   ├── auth.py

│   │   │   ├── rate_limit.py

│   │   │   └── throttling.py

│   │   ├── filters/          # Кастомные фильтры aiogram

│   │   ├── states/           # FSM State-машины

│   │   │   ├── campaign.py

│   │   │   └── billing.py

│   │   └── main.py           # Инициализация бота

│   │

│   ├── api/                  # FastAPI (Mini App backend)

│   │   ├── routers/

│   │   │   ├── auth.py

│   │   │   ├── campaigns.py

│   │   │   └── analytics.py

│   │   ├── dependencies.py

│   │   └── main.py

│   │

│   ├── core/                 # Бизнес-логика

│   │   ├── services/

│   │   │   ├── campaign_service.py   # Логика кампаний

│   │   │   ├── mailing_service.py    # Рассылка

│   │   │   ├── chat_finder.py        # Поиск чатов

│   │   │   ├── content_filter.py     # Фильтрация контента

│   │   │   ├── billing_service.py    # Платежи и баланс

│   │   │   ├── ai_service.py         # ИИ-генерация

│   │   │   └── analytics_service.py  # Аналитика

│   │   └── exceptions.py

│   │

│   ├── db/                   # База данных

│   │   ├── models/           # SQLAlchemy модели

│   │   │   ├── user.py

│   │   │   ├── campaign.py

│   │   │   ├── chat.py

│   │   │   ├── transaction.py

│   │   │   └── mailing_log.py

│   │   ├── repositories/     # Паттерн Repository

│   │   │   ├── base.py

│   │   │   ├── user_repo.py

│   │   │   ├── campaign_repo.py

│   │   │   └── chat_repo.py

│   │   ├── migrations/       # Alembic миграции

│   │   └── session.py        # Async SQLAlchemy session

│   │

│   ├── tasks/                # Celery задачи

│   │   ├── celery_app.py

│   │   ├── mailing_tasks.py  # Задачи рассылки

│   │   ├── parser_tasks.py   # Парсинг чатов

│   │   └── cleanup_tasks.py  # Очистка старых данных

│   │

│   ├── utils/                # Утилиты

│   │   ├── content_filter/

│   │   │   ├── stopwords_ru.json

│   │   │   └── filter.py

│   │   ├── telegram/

│   │   │   ├── parser.py     # Поиск открытых чатов

│   │   │   └── sender.py     # Отправка сообщений

│   │   └── helpers.py

│   │

│   └── config/

│       ├── settings.py       # Pydantic Settings

│       └── logging.py

│

├── mini_app/                 # Telegram Mini App (React/Vue)

│   ├── src/

│   └── package.json

│

├── tests/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   └── conftest.py

│

├── docker/

│   ├── Dockerfile.bot

│   ├── Dockerfile.worker

│   └── Dockerfile.api

├── docker-compose.yml

├── docker-compose.prod.yml

├── .env.example

├── pyproject.toml            # Poetry / ruff / mypy

├── alembic.ini

└── README.md

## 2.3 Модели базы данных

| users | telegram_id, username, balance, plan, referral_code, created_at, is_banned |
| --- | --- |
| campaigns | id, user_id, title, text, status, target_filters, scheduled_at, created_at |
| chats | id, telegram_id, title, member_count, topic, is_active, last_checked |
| mailing_logs | id, campaign_id, chat_id, status, sent_at, error_msg |
| transactions | id, user_id, amount, type (topup/spend), payment_id, created_at |
| content_flags | id, campaign_id, flagged_words, decision, reviewed_by, created_at |

# 3. План проекта по спринтам

Общая длительность: 10 недель (5 спринтов по 2 недели). Команда: 2 разработчика. Каждый спринт завершается code review, тестированием и merge в develop.

| Спринт | Период | Описание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Нед. 1 | belin: Docker Compose, все Dockerfiles, БД модели, Alembic, CI/CD, pre-commit, Makefile | belin |
| Sprint 0 | Нед. 1 | tsaguria: настройка окружения, изучение архитектуры, согласование handlers | tsaguria |
| Sprint 1 | Нед. 2-3 | belin: все репозитории БД + тесты, парсер чатов Telethon, content_filter (3 уровня) | belin |
| Sprint 1 | Нед. 2-3 | tsaguria: /start, /help, главное меню, клавиатуры, личный кабинет, throttling | tsaguria |
| Sprint 2 | Нед. 4-5 | belin: Celery, mailing_service, sender, FloodWait, rate limiter, Celery Beat | belin |
| Sprint 2 | Нед. 4-5 | tsaguria: FSM wizard (5 шагов), billing-хендлеры, YooKassa UI, реферальный экран | tsaguria |
| Sprint 3 | Нед. 6-7 | belin: ai_service (Claude, A/B, кэш), analytics_service, PDF-отчёты, FastAPI | belin |
| Sprint 3 | Нед. 6-7 | tsaguria: уведомления, шаблоны рекламы, экраны аналитики в боте | tsaguria |
| Sprint 4 | Нед. 8-9 | belin: JWT API, docker-compose.prod, Nginx, SSL, Prometheus, Grafana, Sentry, CI/CD деплой | belin |
| Sprint 4 | Нед. 8-9 | tsaguria: Mini App (React+Vite), все страницы, glassmorphism UI, адаптив | tsaguria |
| Sprint 5 | Нед. 10 | belin: production-аудит, backup БД, финальный code review, стабилизация | belin |
| Sprint 5 | Нед. 10 | tsaguria: сквозное тестирование сценариев, проверка Mini App, скриншоты, README | tsaguria |

# 4. Git Workflow и командная работа

## 4.1 Стратегия ветвления

Используем GitHub Flow с защищёнными ветками. Прямые коммиты в main и develop запрещены.

| main | Production-ready код. Только через PR из develop. Авто-деплой на timeweb.cloud |
| --- | --- |
| develop | Интеграционная ветка. Сюда мержатся все feature-ветки после ревью |
| developer/tsaguria | Личная ветка tsaguria. Создаёт feature/* ветки отсюда |
| developer/belin | Личная ветка belin. Создаёт feature/* ветки отсюда |
| feature/XXX | Ветка конкретной задачи. Живёт до слияния в develop |
| hotfix/XXX | Экстренные правки из main. Мержится в main и develop |

## 4.2 Процесс работы с кодом (шаг за шагом)

### Начало новой задачи

- git checkout develop && git pull origin develop

- git checkout developer/tsaguria   # или developer/belin

- git merge develop   # синхронизируем с актуальным develop

- git checkout -b feature/название-задачи

- Работаем над задачей, делаем коммиты по конвенции

### Завершение задачи и код-ревью

- git add . && git commit -m "feat: описание изменений"

- git push origin feature/название-задачи

- Создаём Pull Request в develop на GitHub

- Второй разработчик делает ревью (обязательно минимум 1 approval)

- После approve — Squash and Merge в develop

- Удаляем feature-ветку после мержа

### Конвенция коммитов (Conventional Commits)

| feat: | Новая функциональность (feat: add campaign wizard) |
| --- | --- |
| fix: | Исправление бага (fix: billing amount rounding) |
| refactor: | Рефакторинг без изменения поведения |
| test: | Добавление или правка тестов |
| docs: | Изменения в документации |
| chore: | Конфиг, зависимости, CI (chore: update aiogram to 3.7) |
| style: | Форматирование, линтер (без изменения логики) |

## 4.3 Code Review чеклист

- Нет прямых запросов в БД в handlers (только через services)

- Все секреты через .env / Pydantic Settings, не захардкожены

- Новый код покрыт тестами (минимум юнит-тест на сервис)

- Нет print() — только logger из logging модуля

- Типы расставлены (type hints на всех функциях)

- Нет блокирующих вызовов в async-функциях (asyncio, await)

- Коммит-сообщения по конвенции

- Нет конфликтов с develop

# 5. Пошаговый план: belin — ведущий разработчик

Зона ответственности: архитектура, БД, парсер, рассылка, ИИ, аналитика, DevOps — весь backend-core

## Sprint 0 — Архитектура и окружение (Неделя 1)

### Инфраструктура проекта

- Клонировать репозиторий: git clone ... && git checkout developer/belin

- Инициализировать pyproject.toml через Poetry, зафиксировать все зависимости

- Написать docker-compose.yml: bot, worker, api, postgres, redis, flower, grafana

- Написать Dockerfile.bot, Dockerfile.worker, Dockerfile.api (multi-stage build)

- Написать .env.example со всеми переменными и описанием каждой

- Настроить GitHub Actions ci.yml: ruff, mypy, pytest с матрицей Python 3.13

- Настроить pre-commit: ruff-format, ruff-check, mypy, detect-secrets

- Написать Makefile: make run, make test, make migrate, make lint

### Схема базы данных

- Проектировать и создать все 6 моделей SQLAlchemy в /db/models/

- User: telegram_id, username, balance, plan, referral_code, is_banned

- Campaign: id, user_id, title, text, status, filters_json, scheduled_at

- Chat: id, telegram_id, title, member_count, topic, last_checked, rating

- MailingLog: id, campaign_id, chat_id, status, sent_at, error_msg

- Transaction: id, user_id, amount, type, payment_id, created_at

- ContentFlag: id, campaign_id, flagged_words, decision, reviewed_by

- Создать Alembic конфиг и первую миграцию: alembic revision --autogenerate

- Написать session.py: async_sessionmaker, get_session dependency

## Sprint 1 — Ядро системы (Недели 2-3)

### Feature: db/repositories — слой доступа к данным

- base.py: Generic[T] BaseRepository с методами get, create, update, delete, paginate

- user_repo.py: get_by_telegram_id, create_or_update, update_balance, get_with_stats

- campaign_repo.py: create, get_by_user, update_status, get_scheduled, paginate

- chat_repo.py: upsert_batch, get_active_filtered, update_rating, get_by_topic

- log_repo.py: bulk_insert, get_stats_by_campaign, get_recent_errors

- Интеграционные тесты всех репозиториев с testcontainers (реальная PostgreSQL)

### Feature: utils/telegram/parser.py — поиск чатов

- Подключить Telethon с user-аккаунтом для обхода публичных чатов

- Метод search_public_chats(query: str) → List[ChatInfo]

- Метод resolve_username(username: str) → ChatDetails | None

- Парсинг tgstat.ru / tlgrm.ru как дополнительный источник через httpx

- Определение доступности публикации: проверка прав через GetFullChat

- NLP-классификация тематики чата по описанию (spacy/fasttext модель)

- Геотаргетинг: определение региона по ключевым словам в названии/описании

- Сохранение пачками: chat_repo.upsert_batch() для производительности

### Feature: utils/content_filter — модерация

- Загрузка stopwords_ru.json: 8 категорий (наркотики, терроризм, 18+, оружие, мошенничество, суицид, экстремизм, казино)

- Уровень 1: regex-matcher — мгновенная проверка (< 1 мс)

- Уровень 2: морфологический анализ через pymorphy3 (словоформы стоп-слов)

- Уровень 3: контекстная проверка через LLM при сомнительных случаях

- FilterResult dataclass: passed, score, categories, flagged_fragments

- Очередь ручной модерации: запись в ContentFlag, уведомление admin-чата

- 100+ юнит-тестов: позитивные и негативные кейсы по каждой категории

## Sprint 2 — Рассылка и очереди (Недели 4-5)

### Feature: tasks — Celery воркеры

- celery_app.py: инициализация с Redis broker, настройка retry policy, concurrency

- mailing_tasks.py: @shared_task send_campaign(campaign_id) с chord/group

- Логика: загрузить кампанию → подобрать чаты → разбить на чанки → отправить параллельно

- parser_tasks.py: @periodic_task refresh_chat_database() — ежесуточное обновление

- cleanup_tasks.py: удаление mailing_logs старше 90 дней, архивация в S3

- Celery Beat scheduler: расписание задач в celeryconfig.py

### Feature: core/services/mailing_service.py

- select_chats_for_campaign(campaign) → List[Chat]: фильтрация по параметрам

- Фильтры: тематика, кол-во участников, рейтинг, белый/чёрный список

- sender.py: отправка через aiogram Bot с экспоненциальным retry

- Обработка: ChatNotFound, Forbidden, FloodWait (ждать + retry), MigratedTo

- FloodWait handler: автопауза на N секунд + задержка в очереди

- Запись каждого результата в MailingLog через bulk_insert

- После завершения кампании: обновить статус, уведомить пользователя через бот

- Rate limiter: Redis Sliding Window — не более 1 сообщения в чат за 24 часа

## Sprint 3 — ИИ и аналитика (Недели 6-7)

### Feature: core/services/ai_service.py

- Клиент Anthropic Claude API с retry и timeout

- generate_ad_text(description, tone, length, target_audience) → str

- generate_ab_variants(description, count=3) → List[str]

- improve_text(original, improvement_type) → str

- generate_image_prompt(text) → str (для передачи в DALL-E / Stable Diffusion)

- Система промптов: шаблоны под разные форматы рекламы

- Списание баланса: атомарная транзакция (проверить баланс → списать → вызвать API)

- Кэш Redis TTL=1h: MD5(prompt) → result, чтобы не тратить токены на дубли

- Fallback на OpenAI GPT-4o если Claude недоступен

### Feature: core/services/analytics_service.py

- get_campaign_stats(campaign_id) → CampaignStats (sent, failed, reach, success_rate)

- get_user_summary(user_id, period) → UserAnalytics (все кампании за период)

- get_top_chats(user_id) → List[ChatPerformance] (лучшие чаты по CTR)

- compare_campaigns(ids: List[int]) → ComparisonReport

- Кэш Redis TTL=5min для дорогих агрегаций

- FastAPI роутеры /api/analytics/* для Mini App

- PDF-отчёт через reportlab: логотип, таблицы, графики (matplotlib)

## Sprint 4 — API, DevOps и мониторинг (Недели 8-9)

### Feature: api — FastAPI для Mini App

- Настроить FastAPI app с lifespan, CORS, exception handlers

- JWT аутентификация через Telegram initData (HMAC-SHA256 валидация)

- Роутеры: /auth, /campaigns (CRUD), /analytics, /billing, /chats

- Pydantic v2 схемы запросов и ответов для всех эндпоинтов

- Swagger документация: все роутеры с примерами

### Feature: DevOps / Production

- docker-compose.prod.yml: volumes, restart policies, resource limits

- Nginx конфиг: маршрутизация /webhook → bot, /api → fastapi, /app → mini_app

- SSL через certbot: автообновление через cron

- Prometheus: кастомные метрики (campaigns_sent_total, errors_total, queue_size)

- Grafana: импорт дашборда (JSON), алерты на Telegram при деградации

- Sentry: интеграция aiogram + celery + fastapi, настройка release tracking

- GitHub Actions deploy.yml: SSH → git pull → docker compose up --no-deps

- pg_dump backup: cron каждые 6 часов, загрузка в timeweb Object Storage

- Нагрузочное тестирование locust: сценарии 100/500/1000 RPS

- Написать DEPLOY.md и ARCHITECTURE.md

## Sprint 5 — Финал и стабилизация (Неделя 10)

- Финальный аудит безопасности: проверка всех API на авторизацию

- Проверка всех Celery задач на корректный graceful shutdown

- Настройка резервного копирования и проверка восстановления

- Code review финального кода tsaguria и интеграция в develop

- Помощь tsaguria в отладке Mini App на production-окружении

# 6. Пошаговый план: tsaguria — разработчик интерфейсов

Зона ответственности: bot UX/UI, клавиатуры, FSM диалоги, биллинг-хендлеры, Mini App фронтенд

tsaguria фокусируется на всём, что видит пользователь: диалоги, меню, экраны Mini App. Бизнес-логику и сервисы реализует belin, tsaguria вызывает готовые сервисы из обработчиков.

## Sprint 0 — Настройка (Неделя 1)

- Клонировать репозиторий: git clone ... && git checkout developer/tsaguria

- Установить Python 3.13 через pyenv, выполнить poetry install

- Запустить инфраструктуру от belin: docker compose up -d

- Ознакомиться с архитектурой: прочитать ARCHITECTURE.md, изучить /db/models/

- Совместно с belin: согласовать структуру handlers и keyboards

- Настроить IDE: установить ruff, mypy плагины, подключить pre-commit

## Sprint 1 — Бот-интерфейс и меню (Недели 2-3)

### Feature: bot/handlers/start.py

- Обработчик /start: красивое приветствие с эмодзи, имя пользователя из Telegram

- Вызов user_repo.get_by_telegram_id() → если нет, создать через user_repo.create()

- Обработчик /help: форматированный список команд

- Middleware throttling.py: декоратор-защита (1 запрос / 0.5 сек на пользователя)

### Feature: bot/keyboards/ — все клавиатуры

- main_menu.py: главное InlineKeyboard меню (6 кнопок с эмодзи-иконками)

- 🚀 Создать кампанию | 📊 Мои кампании | 👤 Кабинет | 💳 Баланс | 🤖 ИИ-генерация | ℹ️ Помощь

- campaign.py: кнопки wizard-а (Назад, Отмена, Подтвердить, Как черновик)

- billing.py: кнопки выбора суммы (100₽ / 500₽ / 1000₽ / Ввести свою)

- Использовать callback_data с Pydantic (CallbackData factory aiogram 3)

### Feature: bot/handlers/cabinet.py

- Команда /cabinet и кнопка Кабинет: вызов user_repo.get_by_telegram_id()

- Красивое отображение: баланс, текущий тариф, кол-во кампаний, дата регистрации

- Кнопки: Мои кампании (список с пагинацией) / История транзакций

- Список кампаний: статус-эмодзи (✅ завершена / ⏳ в очереди / ❌ ошибка)

### Feature: bot/states/campaign.py + handlers/campaigns.py — FSM Wizard

- Определить CampaignStates: название → текст_или_ИИ → фильтры → расписание → подтверждение

- Шаг 1: запрос названия, валидация 3-100 символов, отображение счётчика

- Шаг 2: выбор — загрузить текст вручную ИЛИ нажать "Сгенерировать через ИИ"

- Шаг 2а (ИИ): запрос описания продукта → вызов ai_service (реализован belin) → показ вариантов

- Шаг 3: фильтры аудитории — тематика из списка, мин./макс. число участников

- Шаг 4: запуск сейчас или выбор даты/времени (DateTimePicker через callback)

- Шаг 5: карточка подтверждения — все параметры + кнопки Запустить / Изменить / Отмена

- На каждом шаге кнопка ← Назад возвращает на предыдущий State

- При подтверждении: вызов campaign_service.create_and_enqueue() (реализован belin)

## Sprint 2 — Биллинг-интерфейс (Недели 4-5)

### Feature: bot/handlers/billing.py

- Команда /balance: показать текущий баланс и тариф с красивым форматированием

- Кнопка "Пополнить": меню выбора суммы (billing.py keyboards)

- При выборе суммы: вызов billing_service.create_payment() (реализован belin)

- Отправить пользователю инлайн-кнопку "Оплатить" со ссылкой YooKassa

- Обработчик callback после оплаты: обновить баланс на экране

- Реферальный экран: показать свой реф-код, скопировать ссылку, статистика

- Выбор тарифного плана: карточки с описанием каждого плана, кнопка "Подключить"

## Sprint 3 — Уведомления и шаблоны (Недели 6-7)

### Feature: bot/handlers/notifications

- Уведомление "Кампания запущена": красивая карточка с параметрами

- Уведомление "Кампания завершена": итоги — охват, успешно/ошибок

- Уведомление "Баланс пополнен": сумма, новый баланс

- Уведомление "Баланс заканчивается": при остатке < 50₽

### Feature: bot/handlers/templates

- Раздел "Шаблоны рекламы": 5-7 готовых шаблонов по категориям

- Категории: Услуги / Товары / Курсы / IT / Недвижимость

- Выбор шаблона → автозаполнение FSM кампании + возможность редактировать

## Sprint 4 — Mini App фронтенд (Недели 8-9)

### Feature: mini_app/ — Telegram WebApp

- Инициализировать проект: Vite + React + TypeScript в папке mini_app/

- Подключить @twa-dev/sdk для Telegram WebApp API

- Авторизация: валидация initData → POST /api/auth → получить JWT

- Страница Dashboard: баланс (карточка), активные кампании, мини-график охватов

- Страница Кампании: таблица со статусами, фильтр по статусу, кнопка создания

- Страница Аналитика: графики через recharts (охват по дням, топ чаты)

- Страница Биллинг: история транзакций, кнопка пополнения

- Glassmorphism UI: CSS backdrop-filter, rgba карточки, градиентные кнопки

- Адаптив: корректная работа на мобильных и Telegram Desktop

- Тема: автоопределение светлой/тёмной темы из Telegram.colorScheme

## Sprint 5 — Финал (Неделя 10)

- Сквозное тестирование всех FSM-сценариев вручную

- Проверка Mini App на iOS, Android, Telegram Desktop

- Написать секцию "Пользовательский интерфейс" в README.md

- Скриншоты и GIF-демо всех экранов бота для документации

# 7. Технический стек и зависимости

| Основные зависимости | Вспомогательные зависимости |
| --- | --- |
| aiogram==3.7+ | fastapi + uvicorn (API) |
| SQLAlchemy==2.0+ (async) | yookassa (платежи) |
| asyncpg (PostgreSQL driver) | telethon (парсер чатов) |
| alembic (миграции) | prometheus-client |
| redis[asyncio] | sentry-sdk |
| celery[redis]==5.x | reportlab (PDF отчёты) |
| pydantic-settings (конфиг) | pytest + pytest-asyncio |
| anthropic (Claude API) | ruff (линтер) |
| openai (GPT fallback) | mypy (типизация) |

## 7.1 Переменные окружения (.env)

| BOT_TOKEN | Токен бота от @BotFather |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://user:pass@localhost:5432/marketbot |
| REDIS_URL | redis://localhost:6379/0 |
| ANTHROPIC_API_KEY | Ключ Claude API для ИИ-генерации |
| YOOKASSA_SHOP_ID | ID магазина в ЮKassa |
| YOOKASSA_SECRET_KEY | Секретный ключ ЮKassa |
| ADMIN_IDS | Telegram ID администраторов (через запятую) |
| WEBHOOK_URL | https://yourdomain.com/webhook (production) |
| SENTRY_DSN | URL для Sentry error tracking |
| AI_COST_PER_GENERATION | Стоимость ИИ-генерации в рублях (default: 10) |

# 8. Деплой на timeweb.cloud

## 8.1 Подготовка сервера

- Создать VPS на timeweb.cloud: Ubuntu 22.04, минимум 2 vCPU / 4 GB RAM

- Подключиться по SSH, обновить систему: apt update && apt upgrade -y

- Установить Docker и Docker Compose

- Настроить firewall: открыть порты 80, 443, закрыть остальное

- Настроить домен: A-запись → IP сервера

## 8.2 Первый деплой

- git clone репозиторий на сервер

- Создать .env из .env.example, заполнить production-значения

- docker compose -f docker-compose.prod.yml pull

- docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d

- Применить миграции: docker compose exec bot alembic upgrade head

- Настроить Telegram Webhook: POST /setWebhook?url=https://domain.com/webhook

## 8.3 CI/CD автодеплой

- В GitHub → Settings → Secrets добавить: SSH_HOST, SSH_USER, SSH_KEY

- deploy.yml запускается при merge в main

- Процесс: git pull → docker compose pull → docker compose up -d --no-deps

- Zero-downtime: новый контейнер стартует до остановки старого

## 8.4 Мониторинг на production

| Grafana | http://server:3000 — метрики, дашборды |
| --- | --- |
| Flower | http://server:5555 — Celery воркеры и задачи |
| Sentry | https://sentry.io — ошибки в реальном времени |
| Telegram Admin | /admin команда в боте — быстрый статус системы |

# 9. Соглашения команды

## 9.1 Правила для обоих разработчиков

- Ежедневный sync в мессенджере: что сделал / что делаю / есть ли блокеры

- Не держать ветку без коммитов дольше 2 дней — дробить на мелкие задачи

- PR не должен содержать более 400 строк изменений — иначе дробить

- Мержить только после approve второго разработчика

- Secrets никогда не коммитить — проверять через git-secrets или pre-commit

- Линтер и тесты должны проходить перед созданием PR

- Все задачи фиксировать в GitHub Issues или Projects

## 9.2 Встречи и синхронизация

| Ежедневный stand-up | 15 минут: что сделано, планы, блокеры |
| --- | --- |
| Sprint Review | Конец каждого спринта: демо функционала |
| Sprint Planning | Начало спринта: распределение задач, оценка |
| Code Review | Немедленно при открытии PR — не дольше 24 часов |

## 9.3 Разрешение конфликтов

- При конфликте в коде: разработчик, чья ветка моложе, разрешает конфликт

- При архитектурных спорах: обсудить, зафиксировать решение в GitHub Discussion

- Шаблон PR: описание, скриншоты (если UI), как тестировал, связанные Issues

Market Telegram Bot — Документ подготовлен: Февраль 2026

Успехов команде tsaguria и belin!